**15.02.2024 г. №10**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**«ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ХАРАТСКОЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ (СУБСИДИИ) В 2025 ГОДУ**

На основании Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» утвержденной постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 №696, в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Устава муниципального образования «Харатское», администрация муниципального образования «Харатское»,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить паспорт общественно значимого проекта «Текущий ремонт автомобильной дороги, улицы Горького, с. Харат», по благоустройству сельских территорий, претендующего на получение государственной поддержки (субсидии) в 2025 году муниципального образования «Харатское» (приложение).

2.Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте муниципального образования «Харатское».

Глава администрации

Муниципального образования «Харатское»

С.М. Толстиков

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Харатское» от 15.02.2024 г. № 10

**ПАСПОРТ**

**проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, заявляемого для участия в софинансировании в 2025 году (далее – Паспорт)**

**Муниципальное образование «Харатское»**

**(**полное наименование органа местного самоуправления**)**

1. **Общая характеристика проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, заявляемого для участия в софинансировании (далее – Проект)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Проекта** | Текущий ремонт автомобильной дороги, улицы Горького, с. Харат |
| Направление реализации Проекта | Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети |
| Количественные показатели (показатель) результатов Проекта по объектам, включенным в Проект | Ремонт автомобильной дороги |
| Адрес или описание местоположения | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Харат, ул. Горького |
| ОКТМО населенного (-ых) пункта (-ов) | 25657448101 |
| Численность населения на 1 января года, предшествующего году подачи заявки, в населенных пунктах, в котором реализуется Проект, чел. | 800 |
| Благоустраиваемая площадь, на которой реализуется Проект, кв. м. | 6000 |
| Описание состава инициативной группы | Жители с. ХаратИП Баянов Е.И.Администрация МО «Харатское» |
| Продолжительность реализации Проекта (количество месяцев) | 7 |
| Дата начала реализации Проекта  | 01.04.2025 |
| Дата окончания реализации Проекта | 30.10.2025 |
| **Общие расходы по Проекту, тыс. руб.:** | 2857,00000 |
| в том числе за счет средств: |  |
| государственной поддержки (федерального и областного бюджетов. Общая сумма средств федерального бюджета и бюджета Иркутской области, которая не превышает 2 млн. рублей, но не > 70% от общих расходов по Проекту) | 1999,50000 |
| местного бюджета | 21,00000 |
| внебюджетных источников (вклад граждан и (или) индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц, в том числе общественных организаций (обязательное условие) | 836,50000 |
| из них:**вклад граждан, тыс. рублей:** | 93,66000 |
| денежные средства |  |
| трудовое участие |  |
| предоставление помещений |  |
| предоставление технических средств |  |
| иное (указать наименования вида расходов) |  |
| **вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. руб.:** |  |
| денежныхе средства | 742,84000 |
| предоставление помещений |  |
| предоставление технических средств |  |
| трудовое участие |  |
| иное (сопровождение работ, предоставление услуг) | **742,84000** |
| **вклад юридических лиц, тыс. руб:** |  |
| денежные средства |  |
| предоставление помещений |  |
| предоставление технических средств |  |
| трудовое участие |  |
| иное (указать наименование вида расходов) |  |
| **вклад общественных организаций, тыс. руб:** |  |
| денежные средства |  |
| предоставление помещений |  |
| предоставление технических средств |  |
| трудовое участие |  |
| иное (указать наименования вида расходов) |  |

**Расчет трудового участия:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание работ** | **Трудовые затраты,** **количес**т**во человека -часов**  | **Стоимость одного человека-часа, рублей** | **Стоимость трудовых затрат, рублей** |
| **Вклад граждан** |
| 1 | **Подготовительные работы, разметка территории 6 чел\*5 час\*4 дн.** | **120** | **300** | **36,00000** |
| 2 | **Зачистка кюветов в ручную в труднодоступных местах 7чел\*2,8час\*10дн.** | **192,2** | **300** | **57,66000** |
|  | **всего** |  |  | **93,66000** |
| **Вклад индивидуальных предпринимателей** |
| 2 | **Работа машиниста грейдера, бульдозера 2чел\*8час\*42дн.** | **669** | **450** | **300, 84000** |
| 3 | **Доставка ПГС автотранспортом3чел\*8\*41дн.**  | **983** | **450** | **442,00000** |
|  | **всего** |  |  | **742,84000** |
| **Вклад юридических лиц** |
| 3 |  |  |  |  |
| **Вклад общественных организаций** |
| 4 |  |  |  |  |
| **Всего:**  |  |  |  |

**Целевая группа:**

|  |  |
| --- | --- |
| Численность населения, проголосовавших за Проект, чел. | **234** |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации Проекта, человек | **12** |
| Количество выгодоприобретателей, чел. | **800** |
| в том числе: |  |
| молодежь до 35 лет, чел. | **182** |
| маломобильная группа, чел. | **10** |

1. **Описание проекта**
2. Цель и задачи Проекта, описание проблемы, на решение которой направлен Проект по благоустройству с приложением эскизного Проекта размещения элементов благоустройства (карта-схема расположения объектов благоустройства в населенном пункте), сценарии использования объектов Проекта.

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления поселений, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, комплексное развитие сельской территории.

Важным этапом этого процесса является реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях с проработкой стратегического понимания развития территорий в границах поселения, оценка уровня благоустройства территории поселения, определение наиболее проблемных мест, определение приоритетных направлений развития территории поселения в целях создания комфортной, безопасной и современной для проживания людей среды.

 В настоящее время большую проблему составляет сложившаяся сложная ситуация в комплексном развитии поселения. Средства на развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования не значительны, население проживает в 3 населенных пунктах, что не позволяет обеспечить надлежащее качество улично-дорожной сети. В связи с этим жители испытывают низкий уровень комфортного проживания и безопасное передвижение по дорогам местного значения.

 В связи с этим, ремонт улично-дорожной сети решит проблему безопасного и безаварийного передвижения по улицам жителей поселения. Так же это будет являться профилактикой дорожно-транспортных происшествий.

 Совместная работа жителей поселения прививает причастность к общему делу, направленную на улучшение собственной жизни и жизни других людей – является важным условием данного проекта. Это прекрасная возможность дать жителям почувствовать себя участниками в преобразовании своей малой Родины. Это рождает не только желание быть активным участником жизнедеятельности своего государства, но и нести ответственность своими делами и поступками за его будущее.

**Цель проекта:**

- текущий ремонт автомобильной дороги, улицы Горького, с. Харат

- повышение качества муниципальных дорог и улиц муниципального образования,

- создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования,

- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования,

- создание комфортных условий жизнедеятельности на территории с. Харат,

- симулирование инвестиционной активности предприятий и жителей поселения,

- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов,

- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

**Задачи проекта:**

- повышение уровня качества жизни населения;

- создание благоприятной безопасной и эстетически привлекательной среды в поселении;

- поддержание в хорошем состоянии существующих объектов благоустройства на территории;

- создание комфортных условий жизнедеятельности на территории с. Харат,

- симулирование инвестиционной активности предприятий и жителей поселения,

- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов,

- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

В рамках схода граждан был сформирован следующий запрос от жителей к благоустройству территории:

- текущий ремонт автомобильной дороги, улицы Горького, с. Харат

 **Описание решений по благоустройству территории:**

1. Проект благоустройства, утвержденный уполномоченным лицом органа местного самоуправления, включающий описание текущего состояния территории или объекта благоустройства, фотофиксацию; описание мероприятий по благоустройству (в том числе выполненных за счет внебюджетных источников); ситуационную схему в масштабе поселения, схему градостроительного анализа территории, схемы плана благоустройства с указанием границ благоустройства, площади благоустройства, основных показателей и решений; визуализация решений (примеры элементов) по благоустройству (далее - проект благоустройства территории), являющегося неотъемлемой частью настоящего Паспорта.

Проект благоустройства «Текущий ремонт автомобильной дороги, улицы Горького, с. Харат» утвержден постановлением главы от 15.02.2024 №10

Проект включает в себя описание текущего состояния территории, фотофиксацию; описание мероприятий по благоустройству; ситуационную схему, схему градостроительного анализа территории, схемы плана благоустройства; визуализацию решений по благоустройству.

Подготовлен полный проект благоустройства «Текущий ремонт автомобильной дороги, улицы Горького, с. Харат» планируется выполнить следующие виды работ:

- рыхление существующего дорожного полотна,

- формирование дорожного полотна,

- приобретение и доставка ПГС,

- отсыпка дорожного полотна,

- устройство съездов к жилым домам и объектам.

1. Описание мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2023 — 2028 годы государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 — 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп и (или) мероприятия государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2023 — 2028 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 15 ноября 2022 года № 882-пп, и (или) мероприятия других программ Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных программ, мероприятия которых реализуются в году проведения конкурсного отбора, либо реализованы в каком-либо из двух лет, предшествующих году проведения конкурсного отбора на территории реализации Проекта и взаимосвязаны с ним - народные инициативы 2021 устройство ограждения ДК с. Харат

- народные инициативы 2022 устройство ограждения ДК с. Харат

- народные инициативы 2023 устройство ограждения кладбище с. Харат

1. Соответствие нормам безопасности и законодательству Российской Федерации, включая ссылки на соответствующие нормативы, в случае использование типовой Проектной документации о ее источнике.

ГОСТ 17608-91 Плиты бетонные тротуарные,

СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий.

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение.

Методические рекомендации для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утверждённые приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр.

1. Формы проведения процедур по выбору подрядчика либо закупок.

Будут определятся согласно ч. 1 ст. 24 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1. Мероприятия по поддержанию и (или) развитию полученных в рамках Проекта результатов, механизмы содержания и эксплуатации объектов Проектов по благоустройству.

Администрация муниципального образования «Харатское» будет осуществлять работы по содержанию дорог населенных пунктов, поддержанию их в безопасном состоянии, отвечающем Национальным стандартам РФ ГОСТ Р 58862-2020 "Дороги автомобильные общего пользования.

Расчет экономической эффективности реализации проекта

Расчет ежегодных эксплуатационных расходов на содержание дороги ул. Горького на период 2025-2028 годов.

Для расчета эксплуатационных расходов использовались данные Сводной ведомости нормативов затрат на выполнение работ по содержанию, эксплуатации дорог автомобильных общего пользования.

- содержание дороги в летнее время года: 71360

- содержание дороги в зимнее время года: 71360

- содержание освещения дороги: 38900

Жители будут вовлечены трудовым участием в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка прилегающей территории дороги),

**План реализации мероприятий Проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. Подготовительные работы:
 |
| Заключение контрактов, договоров на проведение работ | апрель, 2025 | администрация |
|  |  |  |
| Ремонтно-строительные работы: |
| рыхление существующего дорожного полотна | май- 2025 | подрядчик |
| формирование дорожного полотна | июнь- 2025 | подрядчик |
| приобретение и доставка ПГС | июль- август 2025 | подрядчик, ИП |
| отсыпка дорожного полотна | июль-август 2025 | Подрядчик, ИП |
| устройство съездов к жилым домам | сентябрь 2025 | Подрядчик, ИП, жители села |
|  |  | ***подрядчик*** |
| Прочая деятельность (указать наименование): |  |  |
| Синхронизация работ по этапам в рамках одного проекта |  | администрация |
|  |  |  |

1. **Смета расходов по Проекту (тыс. руб.)**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Запрашиваемые средства (субсидия)  | Местный бюджет  | Внебюджетные источники, |
| вклад граждан | вклад индивидуальных предпринимателей | вклад юридических лиц | вклад общественных организаций |
|
|
|   |   |   | ДС | ТУ | ПП | ТС | И | ДС | ТУ | ПП | ТС | И | ДС | ТУ | ПП | ТС | И | ДС | ТУ | ПП | ТС | И |
|  Рыхление существующего дорожного полотна |  467,64000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  742,84000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Формирование дорожного полотна |  234,65800 |   |   |  93,66000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Приобретение и доставка ПГС | 952,60000 |  21,00000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Отсыпка дорожного полотна, устройство съездов к жилым домам  |  344,60200 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Всего: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Общие расходы по Проекту  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

где:

ДС – денежные средства

ТУ – трудовое участие

ПП – предоставление помещений

ТС – предоставление технических средств

И – иное